راهنمای تست ورود اتوماسیون
مرکز انستیتو روانکاوی تهران

شامل: چک‌لیست تست فرایندها و وظایف روزانه نقش‌ها

# راهنما و چک‌لیست تست ورود اتوماسیون به مرکز انستیتو

مخاطب: تست‌کننده (بدون نیاز به دانش فنی)

هدف: آزمودن فرایندهای مهم سامانه پس از تست موفق «آماده‌سازی ترم»

نسخه سند: ۱.۱ — ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

## اطلاعات تست (پر کنید)

| مورد | مقدار |
| --- | --- |
| نام تست‌کننده |  |
| تاریخ شروع |  |
| تاریخ پایان |  |
| آدرس سامانه |  |
| آماده‌سازی ترم تست شده؟ | بله — از این سند ادامه دهید |

## قبل از شروع — ورود به سامانه

### آدرس ورود

آدرسی که مدیر فنی یا مسئول سامانه به شما می‌دهد و در انتهای آن «ورود» یا «لاگین» باشد.

### نحوه ورود

صفحهٔ ورود را باز کنید.

گزینه «ورود با رمز عبور» را انتخاب کنید.

سؤال ریاضی ساده را جواب دهید.

نام کاربری و رمز را وارد کنید و ورود بزنید.

### خروج و تعویض نقش

از منو خروج کنید.

دوباره به صفحهٔ ورود بروید.

با حساب نقش دیگر وارد شوید.

### حساب‌های آزمایشی

| نقش | نام کاربری | رمز |
| --- | --- | --- |
| مدیر سیستم | admin | admin123 |
| معاون آموزش | deputy_education1 | demo123 |
| کارمند پذیرش | staff1 | demo123 |
| کارمند پذیرش (نمونه دوم) | demo_admissions | demo123 |
| کمیته دروس | course_committee1 | demo123 |
| مصاحبه‌گر | interviewer1 | demo123 |
| مسئول سایت | site_manager1 | demo123 |
| دانشجو | student1 | demo123 |
| دانشجوی نمونه ثبت‌نام | regdemo_intro_app | demo123 |
| درمانگر | therapist1 | demo123 |
| سوپروایزر | supervisor1 | demo123 |
| کمیته پیشرفت | progress_committee1 | demo123 |
| کمیته نظارت | supervision_committee1 | demo123 |
| کمیته آموزش | education_committee1 | demo123 |
| مسئول کمیته پایش | monitoring_committee_officer1 | demo123 |
| واحد مالی | finance1 | demo123 |

### آماده‌سازی محیط

از مدیر فنی بخواهید سامانه و حساب‌های آزمایشی را یک‌بار راه‌اندازی کند. شما فقط وارد سامانه شوید و تست را شروع کنید.

علامت آماده بودن: با حساب مدیر وارد شوید؛ منوی آماده‌سازی ترم باز شود و وضعیت «انتشار» برای ترم پاییز دیده شود.

### نکات مهم

کلاس آنلاین: لینک جلسات از طریق الوکام به‌صورت کامل فعال است؛ پس از ثبت‌نام یا زمان‌بندی، لینک واقعی جلسه در پنل دانشجو یا مدرس نمایش داده می‌شود.

پرداخت: درگاه پرداخت بانکی (زیبال، زرین‌پال یا سامان) به‌صورت کامل فعال است؛ پرداخت مصاحبه، شهریه و جلسات درمان و سوپرویژن واقعی انجام می‌شود.

کارنامه و گواهی به‌صورت متن در پنل نمایش داده می‌شود.

بعضی مراحل خودکار هستند — در چک‌لیست بنویسید «خودکار بود».

## نقشهٔ اولویت تست

فرایندها به سه موج تقسیم شده‌اند. موج ۱ را کامل کنید، سپس موج ۲، و در پایان موج ۳.

| موج | اولویت | تعداد | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| موج ۱ | حیاتی | ۱۲ | مسیر اصلی زندگی دانشجو در سامانه |
| موج ۲ | مهم | ۸ | پشتیبان مسیر اصلی |
| موج ۳ | کمکی | بقیه | بعد از تکمیل موج ۱ و ۲ |

### موج ۱ — فرایندهای حیاتی

| ردیف | نام فرایند | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| ۱ | آماده‌سازی ترم پاییز | تست شده |
| ۲ | ثبت‌نام دوره آشنایی | ☐ |
| ۳ | پایان ترم آشنایی | ☐ |
| ۴ | ثبت‌نام دوره جامع | ☐ |
| ۵ | آغاز ترم دوره جامع | ☐ |
| ۶ | پایان ترم دوره جامع | ☐ |
| ۷ | آغاز درمان آموزشی | ☐ |
| ۸ | پرداخت جلسات درمان | ☐ |
| ۹ | ثبت حضور و غیاب درمان | ☐ |
| ۱۰ | انتقال بلوک سوپرویژن | ☐ |
| ۱۱ | حضور و غیاب کلاس | ☐ |
| ۱۲ | درخواست دفاع پایان‌نامه | ☐ |

### موج ۲ — فرایندهای مهم

| ردیف | نام فرایند | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| ۱۳ | ثبت تخلفات | ☐ |
| ۱۴ | مرخصی آموزشی | ☐ |
| ۱۵ | مرخصی از کل آموزش | ☐ |
| ۱۶ | خاتمه درمان | ☐ |
| ۱۷ | تکمیل ۵۰ ساعت سوپرویژن | ☐ |
| ۱۸ | آمادگی کارورزی | ☐ |
| ۱۹ | خاتمه درس تئوری | ☐ |
| ۲۰ | عدم ثبت‌نام برای ترم بعد | ☐ |

### موج ۳ — بعداً

تغییرات درمان، کنسلی جلسات، غیبت بدون اطلاع، مسیر کمک‌مدرس، دروس تخصصی، ارجاع بیمار و ارتقاءها — پس از تکمیل موج ۱ و ۲.

## کارت‌های تست — موج ۱

### ۱. آماده‌سازی ترم پاییز — تست شده

این مرحله چیست؟ قبل از ثبت‌نام، مرکز تقویم، شهریه، لیست دروس و وقت مصاحبه را آماده می‌کند.

با چه حسابی؟ مدیر، معاون آموزش، کمیته دروس، مسئول سایت

کجا بروم؟ منو → آماده‌سازی ترم → دکمه ادامه مرحله فعلی

چه کار کنم؟

فرایند پاییز را تا مرحله «انتشار» جلو ببرید.

مراحل: تقویم، شهریه، پروانه، لیست دروس، نهایی‌سازی، تبلیغات، مصاحبه‌گران، زمان‌بندی مصاحبه.

باید چه ببینم؟ وضعیت «انتشار»؛ تقویم آموزشی برای دانشجو؛ بدون انتشار، ثبت‌نام آشنایی باز نمی‌شود.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل — توضیح: _______________

### ۲. ثبت‌نام دوره آشنایی

این مرحله چیست؟ متقاضی مصاحبه می‌دهد، مدارک می‌دهد و درس انتخاب می‌کند.

با چه حسابی؟ متقاضی → مصاحبه‌گر → کارمند پذیرش

کجا بروم؟

متقاضی: پنل دانشجو → داشبورد و فرایندها

مصاحبه‌گر: پنل مصاحبه‌گر → ثبت نتیجه مصاحبه

پذیرش: پنل پذیرش → بررسی مدارک و وقت مصاحبه

چه کار کنم؟

فرم پذیرش را پر کنید.

وقت مصاحبه انتخاب و هزینه مصاحبه را بپردازید.

مصاحبه‌گر: برگزاری و نتیجه (پذیرش کامل / مشروط / رد).

پذیرش: تأیید مدارک.

دانشجو: بارگذاری مدارک، انتخاب درس، پرداخت شهریه.

منتظر «ثبت‌نام نهایی» بمانید.

باید چه ببینم؟ پرونده از درخواست تا ثبت‌نام کامل بدون توقف غیرمنطقی.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۳. پایان ترم آشنایی

با چه حسابی؟ دانشجو؛ کارمند پذیرش برای پیگیری

کجا بروم؟ پنل دانشجو → پروفایل → کارنامه‌ها | پنل پذیرش → کارهای منتظر

باید چه ببینم؟ کارنامه ترم؛ اعلان ثبت‌نام ترم بعد.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۴. ثبت‌نام دوره جامع

با چه حسابی؟ دانشجو؛ کمیته نظارت؛ کمیته پیشرفت؛ مصاحبه‌گر

کجا بروم؟ پنل دانشجو | پنل کمیته نظارت | پنل کمیته پیشرفت

چه کار کنم؟ درخواست جامع، بررسی کمیته‌ها، مصاحبه، پرداخت، انتخاب دروس.

باید چه ببینم؟ ثبت‌نام جامع کامل.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۵. آغاز ترم دوره جامع

با چه حسابی؟ دانشجوی دوره جامع

کجا بروم؟ پنل دانشجو → داشبورد یا فرایندها

چه کار کنم؟ انتخاب درس و پرداخت شهریه ترم.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۶. پایان ترم دوره جامع

کجا بروم؟ پنل دانشجو → پروفایل → کارنامه‌ها

چه کار کنم؟ مشاهده کارنامه؛ در صورت نمایش بنر، ارزیابی اساتید (نمره ۱ تا ۵).

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۷. آغاز درمان آموزشی

با چه حسابی؟ دانشجو؛ درمانگر

کجا بروم؟ پنل دانشجو | پنل درمانگر → کارهای منتظر

چه کار کنم؟ انتخاب درمانگر، تأیید درمانگر، زمان اولین جلسه، پرداخت.

باید چه ببینم؟ وضعیت «درمان شروع شده».

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۸. پرداخت جلسات درمان

کجا بروم؟ پنل دانشجو → داشبورد یا فرایند «پرداخت جلسات»

چه کار کنم؟ پرداخت جلسات آینده را تکمیل کنید.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۹. ثبت حضور و غیاب درمان

با چه حسابی؟ درمانگر؛ مسئول سایت (در صورت تأخیر)

کجا بروم؟ پنل درمانگر | پنل مسئول سایت

چه کار کنم؟ درمانگر بلافاصله پس از جلسه حضور یا غیاب را ثبت کند.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۰. انتقال بلوک سوپرویژن

با چه حسابی؟ دانشجو؛ سوپروایزر

کجا بروم؟ پنل دانشجو | پنل سوپروایزر

چه کار کنم؟ در جلسه ۵۰ام، انتخاب سوپروایزر جدید و پرداخت.

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۱. حضور و غیاب کلاس

با چه حسابی؟ مدرس؛ دانشجو (مشاهده)

کجا بروم؟ پنل مدرس → کارهای منتظر | پنل دانشجو → پروفایل

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۲. درخواست دفاع پایان‌نامه

با چه حسابی؟ دانشجو؛ کمیته پیشرفت؛ کمیته نظارت؛ کمیته آموزش

کجا بروم؟ پنل دانشجو → فرایندها | پنل‌های کمیته

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

## کارت‌های تست — موج ۲

### ۱۳. ثبت تخلفات

کجا بروم؟ پنل کمیته نظارت | پنل دانشجو

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۴. مرخصی آموزشی

کجا بروم؟ پنل دانشجو → درخواست‌های دیگر | پنل کمیته پیشرفت

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۵. مرخصی از کل آموزش

کجا بروم؟ پنل دانشجو | پنل کمیته پیشرفت | پنل هماهنگی درمان

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۶. خاتمه درمان

کجا بروم؟ پنل دانشجو → فرایندها

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۷. تکمیل ۵۰ ساعت سوپرویژن

کجا بروم؟ پنل سوپروایزر | پنل مسئول سایت

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۸. آمادگی کارورزی

کجا بروم؟ پنل دانشجو → فرایندها و پروفایل

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۱۹. خاتمه درس تئوری

کجا بروم؟ پنل مدرس → کارهای منتظر

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

### ۲۰. عدم ثبت‌نام برای ترم بعد

کجا بروم؟ پنل کمیته نظارت | پنل دانشجو

نتیجه: ☐ قبول ☐ مشکل

## خلاصه وظایف روزانه (هر نقش چه کار کند)

| نقش | کار روزانه | کجا برود |
| --- | --- | --- |
| دانشجو | بررسی کارهای منتظر، پرداخت به‌موقع | پنل دانشجو |
| پذیرش | بررسی مدارک و مصاحبه | پنل پذیرش |
| مدرس | حضور و غیاب و نمره | پنل مدرس |
| درمانگر | ثبت حضور پس از هر جلسه | پنل درمانگر |
| سوپروایزر | ثبت حضور سوپرویژن | پنل سوپروایزر |
| مسئول سایت | پیگیری جلسات ثبت‌نشده | پنل مسئول سایت |
| مصاحبه‌گر | ثبت نتیجه مصاحبه | پنل مصاحبه‌گر |
| کمیته‌ها | بررسی پرونده‌های منتظر | پنل کمیته مربوط |
| معاون آموزش | هشدار تأخیر و آماده‌سازی ترم | آماده‌سازی ترم |
| مدیر | نظارت کلی | داشبورد مدیریت |

جزئیات کامل در بخش دوم همین فایل (وظایف روزانه نقش‌ها).

## فرم ثبت مشکل

| ردیف | نام فرایند | نقش | صفحه | انتظار | آنچه دیدید | شدت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ |  |  |  |  |  | کم / متوسط / زیاد |
| ۲ |  |  |  |  |  |  |
| ۳ |  |  |  |  |  |  |

شدت زیاد: کار ادامه پیدا نمی‌کند.

شدت متوسط: کار انجام می‌شود ولی با سردرگمی.

شدت کم: ایراد جزئی یا ظاهری.

## جمع‌بندی

جدول وضعیت فرایندها را علامت بزنید.

فرم مشکل را پر کنید.

سه مورد مهم را بنویسید و برای مدیر پروژه بفرستید.

سه مشکل مهم:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

سؤالات:

آیا مسیر از ثبت‌نام تا دفاع قابل فهم بود؟

کدام بخش سردرگم‌کننده‌تر بود؟

آیا متن‌ها و دکمه‌ها واضح بودند؟

آیا بدون کمک فنی پیش رفتید؟

# وظایف روزانه بر اساس نقش‌ها

مخاطب: کاربران سامانه (مدیران، کارمندان، کمیته‌ها، درمانگران، دانشجویان)

هدف: کارهایی که هر روز باید انجام شوند تا سامانه درست کار کند

نسخه سند: ۱.۱ — ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

## چرا این بخش مهم است؟

سامانه بر پایهٔ فرایندها و نقش‌ها کار می‌کند. اگر هر نقش کار روزانهٔ خود را انجام ندهد:

جلسات ثبت نمی‌شوند و هشدار تأخیر فعال می‌شود

دانشجویان در کارهای منتظر گیر می‌کنند

کارنامه و گواهی صادر نمی‌شود

هشدار به معاون آموزش و مدیر می‌رسد

## هر نقش بعد از ورود کجا برود؟

| نقش | نام کاربری نمونه | بعد از ورود |
| --- | --- | --- |
| مدیر سامانه | admin | داشبورد مدیریت |
| معاون آموزش | deputy_education1 | داشبورد + آماده‌سازی ترم |
| کارمند پذیرش | staff1 | پنل پذیرش |
| کمیته دروس | course_committee1 | پنل کمیته دروس |
| مصاحبه‌گر | interviewer1 | پنل مصاحبه‌گر |
| مسئول سایت | site_manager1 | پنل مسئول سایت |
| دانشجو | student1 | پنل دانشجو |
| درمانگر | therapist1 | پنل درمانگر |
| سوپروایزر | supervisor1 | پنل سوپروایزر |
| کمیته پیشرفت | progress_committee1 | پنل کمیته پیشرفت |
| کمیته نظارت | supervision_committee1 | پنل کمیته نظارت |
| کمیته آموزش | education_committee1 | پنل کمیته آموزش |
| رئیس کمیته درمان | therapy_committee_chair1 | پنل کمیته درمان |
| مجری کمیته درمان | therapy_committee_executor1 | پنل کمیته درمان |
| مسئول کمیته پایش | monitoring_committee_officer1 | پنل کمیته نظارت |
| واحد مالی | finance1 | داشبورد مالی |
| کمک‌مدرس | teaching_assistant | پنل مدرس |

## مدیر سامانه

وظیفه: نظارت کلی و رفع گلوگاه‌ها.

### هر روز

☐ ورود به داشبورد و بررسی وضعیت کلی

☐ بررسی هشدارهای تأخیر آماده‌سازی ترم

☐ پاسخ به پیام‌ها و درخواست‌های فوری

☐ در شروع ترم: اطمینان از انتشار تقویم آموزشی

## معاون آموزش

وظیفه: هماهنگی آموزشی و آماده‌سازی ترم.

### هر روز

☐ بررسی هشدارهای تأخیر در آماده‌سازی ترم

☐ بررسی برنامهٔ خودکار تقویم

☐ پیگیری مراحل آماده‌سازی ترم

☐ بررسی گزارش‌های آموزشی

### شروع هر ترم

☐ تأیید شهریه و پروانه

☐ تخصیص مصاحبه‌گران

☐ انتشار تقویم

## کارمند پذیرش

کجا: پنل پذیرش

### هر روز

☐ تب کارهای منتظر — اول صبح

☐ بررسی و تأیید مدارک متقاضیان

☐ پیگیری وقت مصاحبه

☐ هماهنگی با مصاحبه‌گر برای نتایج

☐ پیگیری تلفنی انصراف‌ها در پایان ترم آشنایی

### هفتگی

☐ بررسی پرونده‌های نیمه‌کاره در فهرست دانشجویان

## مدرس

کجا: پنل مدرس

### هر روز

☐ تب کارهای منتظر

☐ ثبت حضور و غیاب پس از هر جلسه کلاس

☐ ثبت نمره در موعد مقرر (جلسات پایانی درس)

☐ بررسی تکالیف کمک‌مدرس

☐ اطمینان از نمایش لینک کلاس آنلاین

### پایان ترم

☐ تکمیل خاتمه درس و ارزیابی کیفی

## کارمند تولید محتوا

کجا: پنل تولید محتوا

### هر روز

☐ بررسی مقالات و محتوای ارسالی از کمک‌مدرس

☐ ویرایش و ارسال برای انتشار

☐ هماهنگی با مرکز مرجع

## هماهنگ‌کننده درمان آموزشی

کجا: پنل هماهنگی درمان

### هر روز

☐ تخصیص درمانگر در مرخصی کامل

☐ هماهنگی جلسات مشاهده زنده درمان

☐ پیگیری ارجاع بیماران کارورز

☐ بررسی پرونده‌های درمان متوقف‌شده

## کمیته دروس

کجا: پنل کمیته دروس

### فصل آماده‌سازی ترم

☐ تکمیل تقویم و لیست دروس

☐ نهایی‌سازی مکان و زمان

☐ به‌روزرسانی فهرست مدرسین

### در طول ترم

☐ بررسی مرخصی مدرس یا کمک‌مدرس

☐ بررسی تغییر رشته کمک‌مدرس

☐ تأیید ارتقاء کمک‌مدرس به مدرس

## مصاحبه‌گر

کجا: پنل مصاحبه‌گر

### هر روز

☐ تب کارهای منتظر — مصاحبه‌های امروز

☐ ثبت برگزاری مصاحبه

☐ ثبت نتیجه (حداکثر ۲۴ ساعت بعد)

☐ بررسی وقت‌های خالی روزهای بعد

## مسئول سایت — بسیار مهم

کجا: پنل مسئول سایت

### هر روز — اولویت اول

☐ تب کارهای منتظر

☐ پیگیری جلسات درمانی که درمانگر ثبت نکرده

☐ پیگیری جلسات سوپرویژن ثبت‌نشده

☐ بررسی غیبت‌های بدون اطلاع قبلی

☐ در فصل مربوط: زمان‌بندی مصاحبه در آماده‌سازی ترم

چرا مهم است؟ بدون این پیگیری، ساعات دانشجو ثبت نمی‌شود و هشدار به معاون آموزش می‌رود.

## دانشجو

کجا: پنل دانشجو

### هر روز

☐ بررسی کارهای منتظر در داشبورد و فرایندها

☐ تکمیل فرم‌ها و پرداخت‌های معوق

☐ شرکت در کلاس آنلاین از لینک پنل

☐ بررسی اعلان‌ها

### هفتگی

☐ بررسی پروفایل: دروس، غیبت، ساعات درمان و سوپرویژن

☐ در موعد ثبت‌نام ترم: انتخاب درس و پرداخت

## درمانگر — بسیار مهم

کجا: پنل درمانگر

### هر روز — بلافاصله پس از جلسه

☐ ثبت حضور یا غیاب دانشجو

☐ پاسخ به درخواست‌های دانشجو (شروع درمان، افزایش جلسه و …)

☐ ثبت لغو جلسه در صورت نیاز

### هفتگی

☐ بررسی جلسات هفته آینده

☐ پیگیری پرداخت‌های معوق

## سوپروایزر — بسیار مهم

کجا: پنل سوپروایزر

### هر روز — بلافاصله پس از جلسه

☐ ثبت حضور یا غیاب

☐ پاسخ به درخواست افزایش جلسه

☐ ثبت لغو جلسه در صورت نیاز

☐ در جلسه ۴۹ام: ارزیابی نهایی

## کمک‌مدرس

کجا: پنل مدرس

### هر روز

☐ آپلود سؤالات تستی ظرف ۲۴ ساعت پس از جلسه

☐ تکمیل فرم مشاوره (جلسات ۵، ۱۰، ۱۵)

☐ آپلود مقاله یا مطلب بلاگ در موعد

## کمیته پیشرفت

کجا: پنل کمیته پیشرفت → بررسی‌ها

### هر روز

☐ بررسی درخواست مرخصی

☐ بررسی وقفه درمان

☐ بررسی تغییرات درمان

☐ بررسی درخواست دفاع

☐ رعایت مهلت ۷ روزه برای تنظیم جلسه

## کمیته نظارت

کجا: پنل کمیته نظارت → بررسی‌ها

### هر روز

☐ بررسی ثبت‌نام دوره جامع

☐ بررسی تخلفات

☐ بررسی عدم ثبت‌نام ترم

☐ بررسی آمادگی کارورزی

☐ تأیید گواهی پایان دوره آشنایی

## کمیته آموزش

کجا: پنل کمیته آموزش → بررسی‌ها

### هر روز

☐ زمان‌بندی دفاع پایان‌نامه

☐ بررسی ارتقاء به درمانگر آموزشی

☐ بررسی پرونده‌های ارجاع‌شده از کمیته نظارت

## کمیته درمان (رئیس و مجری)

کجا: پنل کمیته درمان

### هر روز (در صورت ارجاع)

☐ بررسی غیبت‌های پیاپی بدون اطلاع

☐ ثبت تصمیم کمیته

☐ پیگیری ارجاع بیماران کارورز

## مسئول کمیته پایش

کجا: پنل کمیته نظارت + گزارش‌ها

### هر روز

☐ بررسی اولیه تخلفات (مهلت ۳ روزه)

☐ ارجاع به کمیته مناسب

☐ بررسی گزارش‌ها

## واحد مالی

کجا: داشبورد مالی

### هر روز

☐ بررسی تراکنش‌های روز

☐ هماهنگی با پذیرش برای پرداخت‌های ناموفق

☐ تهیه خروجی برای حسابداری (هفتگی)

## اگر یک نقش کارش را نکند…

| نقش | پیامد | چه کسی متأثر می‌شود |
| --- | --- | --- |
| درمانگر — ثبت حضور نکرد | هشدار تأخیر | مسئول سایت، معاون آموزش |
| مسئول سایت — پیگیری نکرد | ساعات ثبت نمی‌شود | دانشجو |
| مصاحبه‌گر — نتیجه نداد | ثبت‌نام متوقف | پذیرش، دانشجو |
| پذیرش — مدارک تأیید نشد | ثبت‌نام نهایی نمی‌شود | دانشجو |
| مدرس — حضور ثبت نشد | غیبت نادرست | دانشجو |
| کمیته — تأخیر در بررسی | هشدار | معاون آموزش، دانشجو |
| دانشجو — پرداخت نکرد | جلسه معلق | درمانگر، سوپروایزر |
| معاون — تقویم منتشر نشد | ثبت‌نام بسته | همه متقاضیان |

## برنامه هفتگی پیشنهادی برای تست‌کننده

| روز | تمرکز |
| --- | --- |
| شنبه | ثبت‌نام آشنایی و پایان ترم |
| یکشنبه | ثبت‌نام جامع و ترم جامع |
| دوشنبه | درمان و پرداخت |
| سه‌شنبه | سوپرویژن و حضور کلاس |
| چهارشنبه | دفاع پایان‌نامه |
| پنجشنبه | تخلفات، مرخصی، کارورزی |
| جمعه | جمع‌بندی و فرم مشکل |