راهنمای تست ورود اتوماسیون
مرکز انستیتو روانکاوی تهران

شامل: چک‌لیست تست فرایندها + وظایف روزانه نقش‌ها
فونت: ایران‌سنس (IRANSans) — راست‌چین

# راهنما و چک‌لیست تست ورود اتوماسیون به مرکز انستیتو

مخاطب: تست‌کنندهٔ پذیرش رابط کاربری (بدون دانش فنی)

هدف: آزمودن فرایندهای حیاتی سامانه پس از تست موفق «آماده‌سازی ترم»، با رویکرد اولویت‌دار

نسخه سند: ۱.۰ — ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

## اطلاعات تست (پر کنید)

| مورد | مقدار |
| --- | --- |
| نام تست‌کننده |  |
| تاریخ شروع |  |
| تاریخ پایان |  |
| محیط لوکال | http://localhost:3000 |
| محیط سرور (اگر دارید) | _____________________________ |
| آماده‌سازی ترم تست شده؟ | بله — از این سند ادامه دهید |

## قبل از شروع — ورود به سامانه

### آدرس ورود

لوکال: http://localhost:3000/login

سرور واقعی: آدرسی که مدیر فنی می‌دهد + /login

### نحوه ورود

صفحهٔ ورود را باز کنید.

تب «ورود با رمز عبور» را انتخاب کنید.

سؤال ریاضی ساده را جواب دهید.

نام کاربری و رمز را وارد کنید و ورود بزنید.

### خروج و تعویض نقش

از منو خروج کنید.

دوباره به /login بروید.

با حساب نقش دیگر وارد شوید.

### حساب‌های آزمایشی

| نقش | نام کاربری | رمز |
| --- | --- | --- |
| مدیر سیستم | admin | admin123 |
| معاون آموزش | deputy_education1 | demo123 |
| کارمند / پذیرش | staff1 یا demo_admissions | demo123 |
| کمیته دروس | course_committee1 | demo123 |
| مصاحبه‌گر | interviewer1 یا demo_interviewer | demo123 |
| مسئول سایت | site_manager1 | demo123 |
| دانشجو | student1 یا regdemo_intro_app | demo123 |
| درمانگر | therapist1 | demo123 |
| سوپروایزر | supervisor1 | demo123 |
| کمیته پیشرفت | progress_committee1 | demo123 |
| کمیته نظارت | supervision_committee1 | demo123 |
| کمیته آموزش | education_committee1 | demo123 |
| مسئول کمیته پایش | monitoring_committee_officer1 | demo123 |
| مالی | finance1 | demo123 |

### آماده‌سازی محیط (از مدیر فنی بخواهید)

python scripts/seed_all_roles.py
python scripts/seed_semester_prep_demo.py
python scripts/seed_registration_portal_demo.py --matrix
uvicorn app.main:app --reload --port 3000

علامت آماده بودن: با admin وارد شوید؛ صفحه «آماده‌سازی ترم» (/panel/semester-prep) باز شود و وضعیت «انتشار» برای پاییز قابل مشاهده باشد.

### نکات مهم

کلاس آنلاین: لینک جلسات از طریق الوکام (Alocom) به‌صورت کامل متصل است؛ پس از ثبت‌نام یا زمان‌بندی، لینک واقعی جلسه در پورتال (دانشجو / مدرس) نمایش داده می‌شود.

پرداخت: درگاه پرداخت بانکی (زیبال / زرین‌پال / سامان — طبق تنظیم سرور) به‌صورت کامل متصل است؛ پرداخت مصاحبه، شهریه و جلسات درمان/سوپرویژن واقعی انجام می‌شود. در محیط لوکال آزمایشی ممکن است حالت تست فعال باشد — از مدیر فنی بپرسید.

کارنامه و گواهی به‌صورت متن در پورتال نمایش داده می‌شود.

بعضی مراحل خودکار هستند — در چک‌لیست بنویسید «خودکار بود».

راهنمای کامل وظایف روزانه هر نقش: role_daily_tasks_fa.md

## نقشهٔ اولویت تست

فرایندها به سه موج تقسیم شده‌اند. موج ۱ را کامل کنید، سپس موج ۲، و در پایان موج ۳.

| موج | اولویت | تعداد تقریبی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| موج ۱ | حیاتی | ۱۲ فرایند | مسیر اصلی چرخهٔ دانشجو — بدون این‌ها سامانه کار نمی‌کند |
| موج ۲ | مهم | ۷ فرایند | پشتیبان مسیر اصلی — باگ اینجا روی تجربهٔ روزانه اثر دارد |
| موج ۳ | کمکی/خاص | بقیه | تغییرات، کنسلی، TA، دروس تخصصی — فاز بعد |

### موج ۱ — فرایندهای حیاتی

| # | کد فرایند | نام فارسی | وضعیت تست |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | fall_semester_preparation | آماده‌سازی ترم پاییز | ✅ تست شده |
| ۲ | introductory_course_registration | ثبت‌نام دوره آشنایی | ☐ |
| ۳ | introductory_term_end | پایان ترم آشنایی | ☐ |
| ۴ | comprehensive_course_registration | ثبت‌نام دوره جامع | ☐ |
| ۵ | comprehensive_term_start | آغاز ترم‌های دوره جامع | ☐ |
| ۶ | comprehensive_term_end | پایان ترم دوره جامع | ☐ |
| ۷ | start_therapy | آغاز درمان آموزشی | ☐ |
| ۸ | session_payment | پرداخت جلسات درمان | ☐ |
| ۹ | attendance_tracking | ثبت حضور/غیاب درمان | ☐ |
| ۱۰ | supervision_block_transition | انتقال بلوک سوپرویژن | ☐ |
| ۱۱ | class_attendance | حضور و غیاب کلاس | ☐ |
| ۱۲ | thesis_defense_request | درخواست دفاع پایان‌نامه | ☐ |

### موج ۲ — فرایندهای مهم پشتیبان

| # | کد فرایند | نام فارسی | وضعیت تست |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۳ | violation_registration | ثبت تخلفات | ☐ |
| ۱۴ | educational_leave | مرخصی آموزشی (از ثبت‌نام در کلاس) | ☐ |
| ۱۵ | full_education_leave | مرخصی از کل آموزش | ☐ |
| ۱۶ | therapy_completion | خاتمه درمان | ☐ |
| ۱۷ | supervision_50h_completion | تکمیل ۵۰ ساعت سوپرویژن | ☐ |
| ۱۸ | internship_readiness_consultation | آمادگی کارورزی | ☐ |
| ۱۹ | theory_course_completion | خاتمه درس تئوری | ☐ |
| ۲۰ | student_non_registration | عدم ثبت‌نام دانشجو برای ترم بعد | ☐ |

### موج ۳ — فرایندهای کمکی/خاص (فاز بعد)

این فرایندها بعد از تکمیل موج ۱ و ۲ تست شوند:

تغییرات درمان: therapy_changes، therapy_session_increase، therapy_session_reduction، therapy_early_termination، therapy_interruption

کنسلی جلسات: student_session_cancellation، therapist_session_cancellation، student_supervision_cancellation، supervisor_session_cancellation

غیبت بدون اطلاع: unannounced_absence_reaction، unannounced_supervision_absence_reaction

سوپرویژن تکمیلی: extra_supervision_session، supervision_session_increase، supervision_session_reduction، supervision_interruption

مسیر TA/کمک‌مدرس: upgrade_to_ta، ta_conceptual_questions، ta_essay_upload، ta_blog_content، ta_to_instructor_auto و سایر SOPهای ۴۳–۵۳

دروس تخصصی: film_observation_course_completion، live_therapy_observation_course_completion، live_supervision_course_completion، article_writing_completion

ارجاع و ارتقاء: patient_referral، intern_bulk_patient_referral، upgrade_to_educational_therapist

کمیته‌ها و بررسی‌های خاص: specialized_commission_review، committees_review، introductory_course_completion، intro_second_semester_registration

## کارت‌های تست — موج ۱ (فرایندهای حیاتی)

### ۱. آماده‌سازی ترم پاییز (fall_semester_preparation) — ✅ تست شده

این مرحله چیست؟ قبل از ثبت‌نام، مرکز تقویم، شهریه، لیست دروس و وقت مصاحبه را آماده می‌کند.

با چه حسابی؟ admin، deputy_education1، course_committee1، site_manager1

کجا بروم؟

هاب: /panel/semester-prep

اجرا: /panel/semester-prep/workbench?process_code=fall_semester_preparation

چه کار کنم؟ (مرجع — قبلاً تست شده)

فرایند پاییز را تا مرحله «انتشار» جلو ببرید.

تقویم → شهریه → پروانه → لیست دروس → نهایی‌سازی → تبلیغات → مصاحبه‌گران → زمان‌بندی اسلات.

باید چه ببینم؟ وضعیت «انتشار»؛ تقویم آموزشی برای دانشجو قابل مشاهده؛ بدون انتشار، ثبت‌نام آشنایی قفل است.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۲. ثبت‌نام دوره آشنایی (introductory_course_registration)

این مرحله چیست؟ متقاضی وارد می‌شود، مصاحبه می‌دهد، مدارک می‌دهد و درس انتخاب می‌کند.

با چه حسابی؟ regdemo_intro_app (متقاضی) → demo_interviewer → demo_admissions

کجا بروم؟

متقاضی: /panel/portal/student → تب داشبورد و فرایندها

مصاحبه‌گر: /panel/portal/interviewer → تب ثبت نتیجه مصاحبه

پذیرش: /panel/portal/staff/admissions → بررسی مدارک و وقت مصاحبه

چه کار کنم؟

فرم پذیرش را پر کنید.

وقت مصاحبه انتخاب و پرداخت مصاحبه انجام دهید.

مصاحبه‌گر: ثبت برگزاری و نتیجه (پذیرش کامل / مشروط / رد).

پذیرش: مدارک را تأیید کنید.

دانشجو: آپلود مدارک، انتخاب درس، پرداخت شهریه.

منتظر ثبت‌نام نهایی بمانید.

میانبر دمو: regdemo_intro_done_iv = آمادهٔ ثبت نتیجه مصاحبه.

باید چه ببینم؟ پرونده از «درخواست» تا «ثبت‌نام کامل» بدون گیرکردن غیرمنطقی.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۳. پایان ترم آشنایی (introductory_term_end)

این مرحله چیست؟ پس از پایان ترم، کارنامه صادر می‌شود و اعلان ثبت‌نام ترم بعد ارسال می‌شود.

با چه حسابی؟ student1 یا regdemo_intro_done؛ demo_admissions برای پیگیری

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → تب پروفایل (کارنامه‌ها)

پذیرش: /panel/portal/staff/admissions → صندوق منتظر

چه کار کنم؟

در پروفایل دانشجو بخش «کارنامه‌ها» را ببینید.

اگر کارت پیگیری پذیرش بود، با demo_admissions تکمیل کنید.

باید چه ببینم؟ کارنامه ترم آشنایی (متن)؛ اعلان ثبت‌نام ترم بعد (در صورت واجد شرایط بودن).

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۴. ثبت‌نام دوره جامع (comprehensive_course_registration)

این مرحله چیست؟ پس از آشنایی، ورود به دورهٔ جامع با بررسی کمیته‌ها و مصاحبه.

با چه حسابی؟ regdemo_comp_app؛ supervision_committee1؛ progress_committee1؛ demo_interviewer

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → فرایندها

کمیته نظارت: /panel/portal/committee/supervision

کمیته پیشرفت: /panel/portal/committee/progress

چه کار کنم؟

درخواست جامع + گزارش تجربه ارسال کنید.

بررسی کمیته نظارت و مسیرهای بعدی (اجرایی، علمی).

مصاحبه و پرداخت مشابه آشنایی.

انتخاب دروس ترم ۳ و پرداخت.

باید چه ببینم؟ ثبت‌نام جامع کامل (registration_complete).

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۵. آغاز ترم‌های دوره جامع (comprehensive_term_start)

این مرحله چیست؟ دانشجوی جامع در ابتدای هر ترم دروس را انتخاب و پرداخت می‌کند.

با چه حسابی؟ student2 (جامع) یا regdemo_comp_done

کجا بروم؟ /panel/portal/student → داشبورد / فرایندها

چه کار کنم؟

در پنجره ثبت‌نام ترم، درس انتخاب کنید.

روش پرداخت را انتخاب و پرداخت را تکمیل کنید.

باید چه ببینم؟ وضعیت «ثبت‌نام کامل»؛ دروس در پروفایل نمایش داده شوند.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۶. پایان ترم دوره جامع (comprehensive_term_end)

این مرحله چیست؟ پایان ترم جامع؛ صدور کارنامه و بررسی فارغ‌التحصیلی.

با چه حسابی؟ student2 (جامع)

کجا بروم؟ /panel/portal/student → پروفایل → کارنامه‌ها

چه کار کنم؟

پس از پایان ترم (گاهی خودکار)، کارنامه را ببینید.

اگر بنر «مهلت ارزیابی اساتید» آمد، فرم نمره ۱ تا ۵ را پر کنید.

باید چه ببینم؟ کارنامه ترم جامع؛ اعلان ثبت‌نام ترم بعد (اگر درس باقی مانده).

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۷. آغاز درمان آموزشی (start_therapy)

این مرحله چیست؟ دانشجو درمانگر انتخاب می‌کند، زمان اولین جلسه را تعیین و پرداخت می‌کند.

با چه حسابی؟ student1؛ therapist1

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → داشبورد (کارت مسیر) / فرایندها

درمانگر: /panel/portal/therapist → تب منتظر

چه کار کنم؟

فرایند «آغاز درمان» را شروع کنید.

درمانگر را انتخاب کنید؛ درمانگر تأیید کند.

زمان اولین جلسه را انتخاب کنید.

پرداخت را تکمیل کنید.

باید چه ببینم؟ درمان «شروع شده»؛ جلسات در پروفایل و پنل درمانگر قابل مشاهده.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۸. پرداخت جلسات درمان (session_payment)

این مرحله چیست؟ پرداخت جلسات آتی درمان.

با چه حسابی؟ student1

کجا بروم؟ /panel/portal/student → داشبورد (کارت مسیر) یا فرایندها → session_payment

چه کار کنم؟

از کارت مسیر یا فرایند، پرداخت جلسات آتی را شروع کنید.

روش پرداخت را انتخاب و پرداخت را تکمیل کنید.

باید چه ببینم؟ وضعیت «پرداخت تأیید شد»؛ جلسات آینده قابل رزرو/حضور.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۹. ثبت حضور/غیاب درمان (attendance_tracking)

این مرحله چیست؟ درمانگر پس از هر جلسه حضور/غیاب دانشجو را ثبت می‌کند؛ مسئول سایت موارد ثبت‌نشده را پیگیری می‌کند.

با چه حسابی؟ therapist1؛ site_manager1 (در صورت SLA)

کجا بروم؟

درمانگر: /panel/portal/therapist → تب منتظر / دانشجویان

مسئول سایت: /panel/portal/site-manager → تب منتظر

چه کار کنم؟

درمانگر: پس از زمان جلسه، حضور یا غیاب را ثبت کنید.

اگر کارت پیگیری در پنل مسئول سایت بود، آن را تکمیل کنید.

باید چه ببینم؟ ساعات درمان در پروفایل دانشجو به‌روز شود؛ هشدار SLA در صورت تأخیر.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۰. انتقال بلوک سوپرویژن (supervision_block_transition)

این مرحله چیست؟ در جلسهٔ ۵۰ام سوپرویژن، دانشجو سوپروایزر جدید انتخاب و پرداخت می‌کند.

با چه حسابی؟ student1؛ supervisor1

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → فرایندها

سوپروایزر: /panel/portal/supervisor

چه کار کنم؟

فرایند انتقال بلوک را شروع کنید.

سوپروایزر و زمان را انتخاب کنید.

پرداخت جلسهٔ ۵۰ و جلسهٔ اول بلوک جدید را تکمیل کنید.

باید چه ببینم؟ بلوک جدید سوپرویژن فعال شود.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۱. حضور و غیاب کلاس (class_attendance)

این مرحله چیست؟ مدرس پس از هر جلسه حضور/غیاب دانشجویان را ثبت می‌کند.

با چه حسابی؟ staff1 (پنل مدرس)؛ student1 (مشاهده)

کجا بروم؟

مدرس: /panel/portal/staff/instruction → تب وظایف منتظر

دانشجو: /panel/portal/student → پروفایل (وضعیت دروس / غیبت)

چه کار کنم؟

مدرس: لیست حضور/غیاب جلسه را ثبت کنید.

دانشجو: شمارنده غیبت را در پروفایل ببینید.

باید چه ببینم؟ غیبت ثبت شده؛ در صورت ۵ غیبت، هشدار/فرایند ناتمامی فعال شود.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۲. درخواست دفاع پایان‌نامه (thesis_defense_request)

این مرحله چیست؟ دانشجوی نزدیک فارغ‌التحصیلی درخواست دفاع می‌دهد؛ کمیته‌ها بررسی می‌کنند.

با چه حسابی؟ student2 (جامع پیشرفته)؛ progress_committee1؛ supervision_committee1؛ education_committee1

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → فرایندها → thesis_defense_request

کمیته پیشرفت: /panel/portal/committee/progress

کمیته آموزش: /panel/portal/committee/education

چه کار کنم؟

بررسی شرایط و آپلود گزارش روان‌پریشی.

پیگیری بررسی کمیته‌ها (پیشرفت → نظارت → آموزش).

آپلود پایان‌نامه و زمان‌بندی دفاع.

باید چه ببینم؟ مسیر دفاع قابل شروع و پیش‌رفت در پنل کمیته‌ها.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

## کارت‌های تست — موج ۲ (فرایندهای مهم پشتیبان)

### ۱۳. ثبت تخلفات (violation_registration)

این مرحله چیست؟ ثبت، بررسی و صدور حکم تخلفات آموزشی/انضباطی.

با چه حسابی؟ monitoring_committee_officer1؛ supervision_committee1؛ education_committee1؛ student1

کجا بروم؟

کمیته: /panel/portal/committee/supervision → بررسی‌ها

دانشجو: /panel/portal/student → فرایندها

چه کار کنم؟

فرم «بررسی اولیه» را پر کنید.

در صورت نیاز جلسه تنظیم یا حکم مستقیم صادر کنید.

جدول «گزارش عملکرد دانشجو» را بررسی کنید.

باید چه ببینم؟ بنر SLA ۳ روزه؛ دعوت جلسه؛ حکم در پورتال دانشجو.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۴. مرخصی آموزشی (educational_leave)

این مرحله چیست؟ دانشجو از ثبت‌نام در کلاس‌های یک ترم مرخصی می‌گیرد.

با چه حسابی؟ student1؛ progress_committee1

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → درخواست‌های دیگر

کمیته: /panel/portal/committee/progress

چه کار کنم؟ فرم مرخصی را پر کنید؛ کمیته جلسه و تصمیم ثبت کند.

باید چه ببینم؟ وضعیت «در مرخصی»؛ ثبت‌نام کلاس مسدود شود.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۵. مرخصی از کل آموزش (full_education_leave)

این مرحله چیست؟ دانشجو از کل برنامهٔ آموزشی مرخصی می‌گیرد.

با چه حسابی؟ student1؛ progress_committee1؛ therapy_education_coordinator (از پنل هماهنگی درمان)

کجا بروم؟

دانشجو: /panel/portal/student → درخواست‌های دیگر

کمیته: /panel/portal/committee/progress

هماهنگی: /panel/portal/staff/therapy-coord

چه کار کنم؟ درخواست مرخصی؛ بررسی کمیته؛ تخصیص درمانگر (در صورت نیاز).

باید چه ببینم؟ وضعیت «در مرخصی کامل»؛ جلسات درمان/سوپرویژن متوقف شوند.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۶. خاتمه درمان (therapy_completion)

این مرحله چیست؟ دانشجو پس از رسیدن به آستانه‌های لازم، درمان را خاتمه می‌دهد.

با چه حسابی؟ student1 (با ساعات کافی)

کجا بروم؟ /panel/portal/student → فرایندها → therapy_completion

چه کار کنم؟ فرایند را شروع کنید؛ اگر شرایط برقرار است، خاتمه تأیید شود.

باید چه ببینم؟ وضعیت «درمان خاتمه یافت» یا پیام «شرایط برقرار نیست».

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۷. تکمیل ۵۰ ساعت سوپرویژن (supervision_50h_completion)

این مرحله چیست؟ ثبت جلسات سوپرویژن تا رسیدن به ۵۰ ساعت و ارزیابی نهایی.

با چه حسابی؟ supervisor1؛ site_manager1؛ student1

کجا بروم؟

سوپروایزر: /panel/portal/supervisor

مسئول سایت: /panel/portal/site-manager

چه کار کنم؟ سوپروایزر: حضور/غیاب جلسات را ثبت کنید؛ در جلسه ۴۹ام ارزیابی نهایی.

باید چه ببینم؟ پیشرفت ساعات سوپرویژن در پروفایل دانشجو.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۸. آمادگی کارورزی (internship_readiness_consultation)

این مرحله چیست؟ دانشجو برای شروع کارورزی درخواست می‌دهد؛ کمیته‌ها بررسی و قرارداد تنظیم می‌کنند.

با چه حسابی؟ دانشجوی انترن؛ supervision_committee1؛ progress_committee1

کجا بروم؟ /panel/portal/student → فرایندها و پروفایل (وضعیت سفته)

چه کار کنم؟ درخواست کارورزی؛ مصاحبه کمیته؛ قراردادها و انتخاب سوپروایزر کارورزی.

باید چه ببینم؟ وضعیت «کارورزی تأیید شد» یا مسیر شرطی/رد.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۱۹. خاتمه درس تئوری (theory_course_completion)

این مرحله چیست؟ پایان درس تئوری: ثبت جلسه ۱۸، آزمون نهایی، ارزیابی کیفی.

با چه حسابی؟ staff1 (مدرس)؛ student1

کجا بروم؟ /panel/portal/staff/instruction → وظایف منتظر

چه کار کنم؟

مدرس: جلسه ۱۸ و نمره نهایی را ثبت کنید.

دانشجو: در صورت نمره مرزی، انتخاب تکرار/آزمون مجدد.

باید چه ببینم؟ نمره نهایی قفل شود؛ درس در پروفایل «پاس» یا «مردود».

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

### ۲۰. عدم ثبت‌نام برای ترم بعد (student_non_registration)

این مرحله چیست؟ اگر دانشجو برای ترم بعد ثبت‌نام نکند، کمیته نظارت جلسه برگزار می‌کند.

با چه حسابی؟ supervision_committee1؛ student1

کجا بروم؟

کمیته: /panel/portal/committee/supervision

دانشجو: /panel/portal/student → فرایندها

چه کار کنم؟ کمیته: جلسه تنظیم و تصمیم (ثبت‌نام / مرخصی / انصراف) ثبت کنید.

باید چه ببینم؟ دعوت جلسه برای دانشجو؛ نتیجه در پرونده ثبت شود.

نتیجه: ☐ قبول ☐ باگ — توضیح: _______________

## خلاصه وظایف روزانه بر اساس نقش

برای اینکه اتوماسیون کل مجموعه درست کار کند، هر نقش باید کارهای روزانهٔ خود را انجام دهد. خلاصهٔ زیر کافی است؛ جزئیات کامل در role_daily_tasks_fa.md.

| نقش | کار روزانهٔ اصلی | پورتال |
| --- | --- | --- |
| دانشجو | بررسی صندوق فرایندها؛ پرداخت به‌موقع؛ تکمیل فرم‌ها | /panel/portal/student |
| کارمند پذیرش | بررسی مدارک؛ پیگیری مصاحبه‌ها | /panel/portal/staff/admissions |
| مدرس | ثبت حضور/غیاب کلاس؛ نمره‌دهی | /panel/portal/staff/instruction |
| درمانگر | ثبت حضور/غیاب جلسات درمان | /panel/portal/therapist |
| سوپروایزر | ثبت حضور/غیاب جلسات سوپرویژن | /panel/portal/supervisor |
| مسئول سایت | پیگیری جلسات ثبت‌نشده (SLA) | /panel/portal/site-manager |
| مصاحبه‌گر | ثبت نتیجه مصاحبه‌های روز | /panel/portal/interviewer |
| کمیته‌ها | بررسی صندوق منتظر؛ رعایت SLA | /panel/portal/committee/... |
| معاون آموزش | هشدارهای SLA؛ آماده‌سازی ترم | /panel/semester-prep |
| مدیر | نظارت کلی؛ رفع گلوگاه‌ها | /panel |

## فرم ثبت باگ

برای هر مشکل، یک ردیف پر کنید:

| # | فرایند (کد) | نقش | مرحله / صفحه | انتظار (چه باید می‌دید) | مشاهده (چه دیدید) | شدت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ |  |  |  |  |  | ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد |
| ۲ |  |  |  |  |  | ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد |
| ۳ |  |  |  |  |  | ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد |
| ۴ |  |  |  |  |  | ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد |
| ۵ |  |  |  |  |  | ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد |

راهنمای شدت:

زیاد: مسیر اصلی متوقف می‌شود؛ کاربر نمی‌تواند ادامه دهد.

متوسط: کار انجام می‌شود ولی با سردرگمی یا تأخیر غیرمنطقی.

کم: ظاهری، متنی، یا جزئی — مسیر ادامه دارد.

## جمع‌بندی و ارسال بازخورد

پس از اتمام تست موج ۱ (و در صورت امکان موج ۲):

جدول وضعیت تست هر فرایند را در ابتدای این سند علامت بزنید.

فرم باگ بالا را پر کنید.

سه مشکل مهم را در بخش زیر بنویسید.

فایل پر شده را برای مدیر پروژه بفرستید.

سه مشکل مهم:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

سؤالات کلی:

آیا مسیر از ثبت‌نام تا دفاع (موج ۱) قابل فهم بود؟

کدام بخش بیشترین سردرگمی را داشت؟

آیا متن‌ها و دکمه‌ها به فارسی واضح بودند؟

آیا بدون کمک فنی توانستید پیش بروید؟

سه پیشنهاد بهبود فوری شما چیست؟

مرجع تکمیلی: ui_acceptance_tester_guide_fa.md — راهنمای پذیرش UI از آماده‌سازی تا فارغ‌التحصیلی

وظایف روزانه: role_daily_tasks_fa.md

# وظایف روزانه بر اساس نقش‌ها — سامانه اتوماسیون انستیتو

مخاطب: کاربران سامانه (مدیران، کارمندان، اعضای کمیته‌ها، درمانگران، دانشجویان)

هدف: مشخص کردن کارهایی که هر روز باید انجام شوند تا اتوماسیون کل مجموعه به‌درستی کار کند

نسخه سند: ۱.۰ — ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

## چرا این سند مهم است؟

سامانه اتوماسیون بر پایهٔ فرایندها و نقش‌ها کار می‌کند. اگر هر نقش کار روزانهٔ خود را انجام ندهد:

جلسات ثبت نمی‌شوند و SLAها فعال می‌شوند

دانشجویان در صندوق فرایندها گیر می‌کنند

کارنامه و گواهی صادر نمی‌شود

هشدارهای تأخیر به معاون آموزش و مدیر می‌رسد

این سند مکمل institute_onboarding_test_guide_fa.md است.

## جدول سریع — هر نقش کجا برود؟

| نقش | نام کاربری دمو | مسیر ورود پس از لاگین |
| --- | --- | --- |
| مدیر سامانه | admin | /panel |
| معاون آموزش | deputy_education1 | /panel + /panel/semester-prep |
| کارمند دفتر | staff1 | /panel/portal/staff/admissions |
| کمیته دروس | course_committee1 | /panel/portal/staff/course-committee |
| مصاحبه‌گر | interviewer1 | /panel/portal/interviewer |
| مسئول سایت | site_manager1 | /panel/portal/site-manager |
| دانشجو | student1 | /panel/portal/student |
| درمانگر | therapist1 | /panel/portal/therapist |
| سوپروایزر | supervisor1 | /panel/portal/supervisor |
| کمیته پیشرفت | progress_committee1 | /panel/portal/committee/progress |
| کمیته نظارت | supervision_committee1 | /panel/portal/committee/supervision |
| کمیته آموزش | education_committee1 | /panel/portal/committee/education |
| رئیس کمیته درمان | therapy_committee_chair1 | /panel/portal/committee/therapy |
| مجری کمیته درمان | therapy_committee_executor1 | /panel/portal/committee/therapy |
| مسئول کمیته پایش | monitoring_committee_officer1 | /panel/portal/committee/supervision |
| کمیسیون تخصصی | specialized_commission1 | /panel/portal/committee/supervision |
| اپراتور مالی | finance1 | /panel/finance |
| کمک‌مدرس | teaching_assistant (در seed) | /panel/portal/staff/instruction |

## مدیر سامانه (admin)

وظیفه در سازمان: نظارت کلی، تنظیمات، رفع گلوگاه‌های سیستمی.

### کارهای روزانه

☐ ورود به /panel و بررسی داشبورد کلی (آمار دانشجویان، فرایندهای باز)

☐ بررسی /panel/audit در صورت گزارش خطا

☐ بررسی /panel/semester-prep/sla-warnings — هشدارهای SLA آماده‌سازی ترم

☐ پاسخ به تیکت‌های بحرانی در /panel/tickets

☐ در شروع ترم: اطمینان از انتشار تقویم آموزشی (/panel/semester-prep)

### در صورت مشکل

بررسی /panel/users برای حساب‌های غیرفعال

اجرای seed در محیط تست: python scripts/seed_all_roles.py

## معاون آموزش (deputy_education)

وظیفه در سازمان: هماهنگی آموزشی، نظارت بر SLAها، آماده‌سازی ترم.

### کارهای روزانه

☐ بررسی /panel/semester-prep/sla-warnings — هشدارهای تأخیر مراحل آماده‌سازی

☐ بررسی /panel/automation-scheduler — رویدادهای خودکار تقویم

☐ پیگیری مراحل آماده‌سازی ترم در /panel/semester-prep/workbench

☐ بررسی /panel/reports برای گزارش‌های آموزشی

☐ پاسخ به تیکت‌های مربوط به آموزش

### در شروع هر ترم

☐ تأیید شهریه و پروانه در فرایند آماده‌سازی

☐ تخصیص مصاحبه‌گران

☐ اطمینان از انتشار تقویم

## کارمند دفتر — پنل پذیرش (staff / lane: admissions)

مسیر: /panel/portal/staff/admissions

حساب دمو: staff1، demo_admissions

### کارهای روزانه

☐ تب وظایف منتظر (?tab=pending) — اولین کار صبح

☐ بررسی مدارک (documentsReview) — تأیید/رد مدارک متقاضیان جدید

☐ پیگیری وقت مصاحبه (interviewSlots) — اسلات‌های خالی یا مشکل‌دار

☐ ثبت نتیجهٔ مصاحبه‌های برگزارشده (در صورت نیاز هماهنگی با مصاحبه‌گر)

☐ پیگیری فرایند introductory_term_end — لیست انصراف و پیگیری تلفنی

☐ پاسخ به تیکت‌های دانشجویان در /panel/tickets

### هفتگی

☐ بررسی دانشجویان در /panel/students — پرونده‌های نیمه‌کاره

## کارمند — پنل مدرس (staff / lane: instruction)

مسیر: /panel/portal/staff/instruction

حساب دمو: staff1

### کارهای روزانه

☐ تب وظایف منتظر — فرم‌های حضور/غیاب و نمره‌دهی

☐ ثبت حضور/غیاب کلاس (class_attendance) پس از هر جلسه

☐ ثبت نمره جلسه ۱۷/۱۸ (درس تئوری، عملی، سپر گروهی) در موعد مقرر

☐ بررسی تکالیف کمک‌مدرس (در صورت وجود TA)

☐ کلاس آنلاین (onlineClasses) — اطمینان از لینک جلسه

### در پایان ترم

☐ تکمیل فرایندهای خاتمه درس (theory_course_completion و مشابه)

☐ ارزیابی کیفی دانشجویان

## کارمند — پنل تولید محتوا (staff / lane: content-ops)

مسیر: /panel/portal/staff/content-ops

### کارهای روزانه

☐ تب وظایف منتظر — مقالات و محتوای ارسالی از TA

☐ ویرایش و ارسال به مارکتینگ (ta_essay_upload، ta_blog_content)

☐ هماهنگی با مرکز مرجع برای انتشار

## کارمند — پنل هماهنگی درمان (staff / lane: therapy-coord)

مسیر: /panel/portal/staff/therapy-coord

### کارهای روزانه

☐ تب وظایف منتظر — تخصیص درمانگر در مرخصی کامل

☐ هماهنگی جلسات شاهد زنده (live_therapy_observation_session_prep)

☐ پیگیری ارجاع بیماران انترن

☐ بررسی پرونده‌های درمان متوقف‌شده

## کمیته دروس (course_committee)

مسیر: /panel/portal/staff/course-committee

حساب دمو: course_committee1

### کارهای روزانه (در فصل آماده‌سازی ترم)

☐ مرحلهٔ تقویم و لیست دروس در /panel/semester-prep/workbench

☐ نهایی‌سازی مکان و زمان دروس

☐ به‌روزرسانی چارت مدرسین (roster)

### در طول ترم

☐ بررسی درخواست‌های مرخصی مدرس/TA (ta_instructor_leave)

☐ بررسی تغییر رشته TA (ta_track_change)

☐ تأیید ارتقاء TA به مدرس (ta_to_instructor_auto)

## مصاحبه‌گر (interviewer)

مسیر: /panel/portal/interviewer

حساب دمو: interviewer1، demo_interviewer

### کارهای روزانه

☐ تب وظایف منتظر — مصاحبه‌های امروز

☐ ثبت برگزاری مصاحبه (حضور متقاضی)

☐ ثبت نتیجه (پذیرش کامل / مشروط درمان / تک‌درس / رد) — حداکثر ۲۴ ساعت پس از مصاحبه

☐ بررسی اسلات‌های آزاد برای روزهای بعد

### هفتگی

☐ هماهنگی با پذیرش برای اسلات‌های جدید

## مسئول سایت (site_manager)

مسیر: /panel/portal/site-manager

حساب دمو: site_manager1

### کارهای روزانه — حیاتی

☐ تب وظایف منتظر — اولویت اول صبح

☐ پیگیری جلسات درمانی که درمانگر ثبت نکرده (attendance_tracking → site_manager_pending)

☐ پیگیری جلسات سوپرویژن ثبت‌نشده (supervision_50h_completion)

☐ بررسی غیبت‌های بدون اطلاع (unannounced_absence_reaction)

☐ تکمیل مرحله زمان‌بندی اسلات در آماده‌سازی ترم (در فصل مربوطه)

### چرا مهم است؟

اگر مسئول سایت پیگیری نکند، SLA فعال می‌شود و هشدار به معاون آموزش می‌رود؛ ساعات دانشجو ثبت نمی‌شود.

## دانشجو (student)

مسیر: /panel/portal/student

حساب دمو: student1، regdemo_*

### کارهای روزانه

☐ ورود به پورتال و بررسی صندوق فرایندها (تب فرایندها / داشبورد)

☐ تکمیل فرم‌ها و درخواست‌های منتظر (پرداخت، انتخاب زمان، آپلود مدرک)

☐ پرداخت به‌موقع جلسات درمان و سوپرویژن (session_payment)

☐ شرکت در کلاس آنلاین (لینک از پورتال)

☐ بررسی اعلان‌ها و تیکت‌ها

### هفتگی

☐ بررسی پروفایل — وضعیت دروس، غیبت، ساعات درمان/سوپرویژن

☐ در پنجره ثبت‌نام ترم: انتخاب درس و پرداخت

### در موعد مقرر

☐ ارزیابی اساتید (student_instructor_evaluation)

☐ درخواست‌های مرخصی، تغییر درمان، افزایش جلسه

## درمانگر (therapist)

مسیر: /panel/portal/therapist

حساب دمو: therapist1

### کارهای روزانه — حیاتی

☐ تب وظایف منتظر — بلافاصله پس از هر جلسه

☐ ثبت حضور/غیاب دانشجو (attendance_tracking)

☐ تأیید/رد درخواست‌های دانشجو (آغاز درمان، افزایش جلسه، جلسه اضافه)

☐ پیشنهاد زمان جایگزین در صورت رد درخواست

☐ ثبت کنسلی جلسه (therapist_session_cancellation) در صورت نیاز

### هفتگی

☐ بررسی لیست دانشجویان — جلسات هفته آینده

☐ پیگیری دانشجویان با پرداخت معوق

### چرا مهم است؟

ثبت نکردن حضور/غیاب → SLA → پیگیری مسئول سایت → تأخیر در ساعات دانشجو.

## سوپروایزر (supervisor)

مسیر: /panel/portal/supervisor

حساب دمو: supervisor1

### کارهای روزانه — حیاتی

☐ تب وظایف منتظر — بلافاصله پس از هر جلسه سوپرویژن

☐ ثبت حضور/غیاب (supervision_50h_completion)

☐ تأیید/رد درخواست افزایش جلسه (supervision_session_increase)

☐ ثبت کنسلی جلسه (supervisor_session_cancellation) در صورت نیاز

☐ ارزیابی نهایی در جلسه ۴۹ام

### هفتگی

☐ بررسی دانشجویان نزدیک به ۵۰ ساعت — آماده‌سازی انتقال بلوک

## کمک‌مدرس (teaching_assistant)

مسیر: /panel/portal/staff/instruction

حساب دمو: از seed نقش teaching_assistant

### کارهای روزانه

☐ آپلود ۳ سؤال تستی ظرف ۲۴ ساعت پس از جلسه (ta_conceptual_questions)

☐ تکمیل فرم مشاوره دانشجو (جلسات ۵، ۱۰، ۱۵) (ta_student_consultation)

☐ آپلود مقاله/بلاگ در موعد (ta_essay_upload، ta_blog_content)

### در پایان ترم

☐ تکمیل رشته TA (ta_track_completion)

## کمیته پیشرفت (progress_committee)

مسیر: /panel/portal/committee/progress

حساب دمو: progress_committee1

### کارهای روزانه

☐ تب بررسی‌ها (?tab=reviews) — صندوق منتظر

☐ بررسی درخواست‌های مرخصی (educational_leave، full_education_leave)

☐ بررسی وقفه درمان (therapy_interruption)

☐ بررسی تغییرات درمان — ری‌استارت (therapy_changes)

☐ بررسی درخواست دفاع (thesis_defense_request) — مرحله پیشرفت

☐ رعایت SLA ۷ روزه برای تنظیم جلسه

## کمیته نظارت (supervision_committee)

مسیر: /panel/portal/committee/supervision

حساب دمو: supervision_committee1

### کارهای روزانه

☐ تب بررسی‌ها — صندوق منتظر

☐ بررسی ثبت‌نام جامع — مرحله اول (comprehensive_course_registration)

☐ بررسی تخلفات (violation_registration) — جلسه و حکم

☐ بررسی عدم ثبت‌نام ترم (student_non_registration)

☐ بررسی آمادگی کارورزی (internship_readiness_consultation)

☐ تأیید گواهی پایان آشنایی (introductory_course_completion)

## کمیته آموزش (education_committee)

مسیر: /panel/portal/committee/education

حساب دمو: education_committee1، deputy_education1

### کارهای روزانه

☐ تب بررسی‌ها — صندوق منتظر

☐ بررسی دفاع پایان‌نامه — زمان‌بندی (thesis_defense_request)

☐ بررسی ارتقاء به درمانگر آموزشی (upgrade_to_educational_therapist)

☐ بررسی پرونده‌های ارجاع‌شده از کمیته نظارت (committees_review)

## کمیته درمان — رئیس و مجری (therapy_committee_chair / therapy_committee_executor)

مسیر: /panel/portal/committee/therapy

حساب دمو: therapy_committee_chair1، therapy_committee_executor1

### کارهای روزانه

☐ بررسی غیبت‌های متوالی بدون اطلاع (unannounced_absence_reaction)

☐ تفویض به مجری و ثبت تصمیم (تخلف / ارجاع / انتظار)

☐ پیگیری ارجاع بیماران (intern_bulk_patient_referral)

## مسئول کمیته پایش (monitoring_committee_officer)

مسیر: /panel/portal/committee/supervision + /panel/reports

حساب دمو: monitoring_committee_officer1

### کارهای روزانه

☐ بررسی اولیه تخلفات گزارش‌شده (violation_registration) — SLA ۳ روزه

☐ تعیین «قابل بررسی» یا «ثبت و بستن»

☐ ارجاع به کمیته نظارت یا آموزش

☐ بررسی گزارش‌های /panel/reports

## کمیسیون تخصصی (specialized_commission)

مسیر: /panel/portal/committee/supervision

حساب دمو: specialized_commission1

### کارهای روزانه (در صورت ارجاع)

☐ بررسی پرونده‌های قطع درمان علمی (specialized_commission_review)

☐ تأیید/رد و پیگیری بازگشت دانشجو به درمان — SLA ۵ روزه

## اپراتور مالی (finance)

مسیر: /panel/finance

حساب دمو: finance1

### کارهای روزانه

☐ بررسی داشبورد مالی — تراکنش‌های روز

☐ تطبیق پرداخت‌های ناموفق/معوق با پذیرش

☐ خروجی CSV برای حسابداری (هفتگی یا در موعد مقرر)

☐ پاسخ به تیکت‌های مالی

## چک‌لیست هماهنگی روزانه بین نقش‌ها

این جدول نشان می‌دهد اگر یک نقش کارش را نکند، چه نقشی متأثر می‌شود:

| اگر این نقش کار نکند… | این اتفاق می‌افتد… | نقش متأثر بعدی |
| --- | --- | --- |
| درمانگر — ثبت حضور/غیاب | SLA فعال | مسئول سایت → معاون آموزش |
| مسئول سایت — پیگیری | ساعات ثبت نمی‌شود | دانشجو (کارنامه، آستانه‌ها) |
| مصاحبه‌گر — ثبت نتیجه | ثبت‌نام متوقف | پذیرش، دانشجو |
| پذیرش — تأیید مدارک | ثبت‌نام نهایی نمی‌شود | دانشجو |
| مدرس — حضور/غیاب کلاس | غیبت نادرست | دانشجو (تخلف، مردودی) |
| کمیته — تأخیر در بررسی | SLA هشدار | معاون آموزش، دانشجو |
| دانشجو — پرداخت معوق | جلسه لغو/تعلیق | درمانگر، سوپروایزر |
| معاون آموزش — انتشار تقویم | ثبت‌نام قفل | همه متقاضیان |

## برنامهٔ هفتگی پیشنهادی برای تست‌کننده

| روز | تمرکز تست |
| --- | --- |
| شنبه | موج ۱: ثبت‌نام آشنایی + پایان ترم |
| یکشنبه | موج ۱: ثبت‌نام جامع + آغاز/پایان ترم جامع |
| دوشنبه | موج ۱: درمان (شروع، پرداخت، حضور/غیاب) |
| سه‌شنبه | موج ۱: سوپرویژن + حضور کلاس |
| چهارشنبه | موج ۱: دفاع پایان‌نامه |
| پنجشنبه | موج ۲: تخلفات، مرخصی، کارورزی |
| جمعه | جمع‌بندی، فرم باگ، بازخورد |

مرجع تست: institute_onboarding_test_guide_fa.md

راهنمای نقش‌ها: ROLE_DUTIES_AND_PERMISSIONS_FA.md